报告编号：<bgbh>

<gcmc>

基桩完整性检测中间成果报告

（第二期）

云南云路工程检测有限公司

国道G219线沧源南撒至岗莫标山段公路改造工程

第三方试验检测JC-2标

报告编号：<bgbh>

<gcmc>

基桩完整性检测中间成果报告

（第二期）

编写：

审核：

批准：

云南云路工程检测有限公司国道G219线沧源南撒至岗莫标山段公路改造工程第三方试验检测JC-2标

<year>年<month>月

声 明

1、本报告无红色“云南云路工程检测有限公司国道G219线沧源南撒至岗莫标山段公路改造工程第三方试验检测JC-2标”章无效。

2、报告的部分使用或不完整使用无效。

3、本报告无编写、审核、批准签字无效。

4、本报告涂改、换页、漏页无效。

5、若对报告有异议或疑问，应于收到报告之日起十五日内向检测单位书面提出。

6、本报告仅对检测项目负责。

云南云路工程检测有限公司

单位地址：云南省昆明市经开区昌宏路136号

传   真：0871-63573571

电   话：0871-63573571

邮   编：650200

目  录

一、项目概况----------------------------------------------------------------------------------------------------1

二、检测依据----------------------------------------------------------------------------------------------------2

三、检测仪器设备----------------------------------------------------------------------------------------------2

四、桩基完整性类别判定标准-------------------------------------------------------------------------------2

五、检测结果汇总----------------------------------------------------------------------------------------------2

六、基桩桩位平面位置示意图-------------------------------------------------------------------------------4

七、单桩超声波检测评定表及数据-------------------------------------------------------------------------5

一、项目概况

国道G219线沧源南撒至岗莫标山段公路改造工程项目位于云南省临沧市境内，主线路线起于沧源县糯良乡南撒村、耿沧二级路与南撒至岗莫标山公路交叉口处，起点桩号K0+000，途经大黑山隧道、大黑山垭口、单甲村、撒瓦村、嘎多隧道、嘎多村、东丁村、大护俄村，止于沧源县单甲乡岗莫标山县界衔接处，止点桩号K43+482.709，路线主线全长42.431公里。连接线起于大黑山隧道进口，起点桩号与主线保持一致为LK7+820，向东北布设到达终点单甲乡，止点桩号为LK11+280.347，连接线全长4.035公里。

国道G219线沧源南撒至岗莫标山段公路改造工程项目共有桥梁31座，共3526米；其中大桥21座，全长2746米；中桥10座，全长780米；桥梁桩基370棵，共7499米；桥梁墩柱233棵，共3339米；梁板606片；隧道2座，共2172米；其中短隧道一座（大黑山隧道）全长330米；长隧道1座（嘎多隧道）全长1842米，桥隧比为12.3%。项目主要控制性工程为嘎多隧道、单甲1号大桥、K24+123东丁河1号大桥、东丁河4号大桥。

国道G219线沧源南撒至岗莫标山段公路改造工程项目按二级公路标准建设，主线及连接线均采用两车道二级公路标准，设计速度 40 公里/小时，路基宽度 8.5米，汽车荷载等级采用公路-Ⅰ级；批准概算为111196.65万元，其中建筑安装工程费87081.28万元。

云南云路工程检测有限公司国道G219线沧源南撒至岗莫标山段公路改造工程第三方试验检测JC-2标于2020年7月14日采用声波透射法对K24+123东丁河1号大桥4根基桩进行了完整性检测。

（详见表1-1）：

设计规格及数量统计表                       表1-1

| 工程名称 | 桩号 | 设计桩径(m) | 设计桩长(m) | 设计强度 | 施工日期 | 检测日期 | 施工 工艺 | 承载 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <sggcmc> | <zh> | <zj> | <sjzc> | <sjqd> | <jzrq> | <jcrq> | 钻孔灌注 | <zlx> |

- 检测依据

- 《公路工程基桩动测技术规程》（JTG/T F81-01-2004）；

- 有权机关批准的相关设计文件、变更设计文件；

- 批准的招标文件及合同文件，行政主管部门的有关批复和批示；

4、公路工程技术标准，相关施工、监理规范及规程等。

三、检测仪器设备

本次检测采用的检测仪器设备如下表所列，所有投入的仪器设备按照规定已定期进行检查校验，以保证测试数据的准确性（详见表3-1）。

仪器设备一览表                           表3-1

| 序号 | 仪器名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 仪器编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多通道超声测桩仪 | <yqxh> | 台 | 1 | <yqbh> |
| 2 | 径向换能器 |  | 套 | 4 |  |
| 3 | 自动提升装置 |  | 套 | 4 |  |
| 4 | 常用检查工具 |  |  | 若干 |  |

四、基桩完整性类别判定标准

根据中华人民共和国推荐性行业标准《公路工程基桩动测技术规程》（JTG/T F81-01—2004）进行判定（详见表4-1）：

声波透射法基桩完整性判定表                       表4-1

| 类别 | 判定特征 |
| --- | --- |
| Ⅰ | 各声测剖面每个测点的声速、波幅均大于临界值，波形正常。 |
| Ⅱ | 某一声测剖面个别测点的声速、波幅略小于临界值，但波形基本正常。 |
| Ⅲ | 某一声测剖面连续多个测点或某一深度桩截面处的声速、波幅值小于临界值，PSD值变大，波形畸变。 |
| Ⅳ | 某一声测剖面连续多个测点或某一深度桩截面处的声速、波幅值明显小于临界值，PSD值突变，波形严重畸变。 |

五、超声法基桩完整性检测结果汇总

本次共检测基桩<cysl>根，其中Ⅰ类桩<zlx1num>根、Ⅱ类桩<zlx2num>根，检测结果（详见表5-1）

<zlhzb>

国道G219线沧源南撒至岗莫标山段公路改造工程项目桥梁基桩声波透射法检测中间成果表

表5-1

| 序号 | 桥梁名称 | 桩号 | 设计桩径(mm) | 设计桩长（m） | 成桩工艺 | 设计强度等级 | 施工日期 | 测试日期 | 检测桩长 (m) | 平均 波速 (km/s) | 平均 波幅（dB） | 完整性类别评定 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <xh> | <lczh> | <zh> | <zj> | <sjzc> | <czgy> | <sjqddj> | <jzrq> | <jcrq> | <sczc> | <pjss> | <pjbf> | <jyxdj> |  |

（本页以下内容为空白）

</zlhzb>

六、基桩桩位平面位置示意图

K24+123东丁河1号大桥基桩平面示意图

1

3＃

墩

2

4＃

墩

1

2

1

5＃

墩

4

2

1

1＃

墩

2

2＃

墩

1

2

1

6＃

墩

4

1

7＃

墩

2

10＃

台

1

2

0＃

台

1

2

1

8＃

墩

2

1

9＃

墩

2

岗莫标山

2

3

3

5＃

墩

6＃

墩

注：a. “   ”为基桩位置；“1, 2, 3…”为基桩编号；. “   ” 已检测合格基桩。

b. 本桩位平面布置图仅作形象示意，未按比例进行绘制。

七、单桩超声波检测评定表及数据

<Files>

| 项目名称 |  | <gcmc> |  |  |  | 桥梁名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩基编号 |  | <jzmc> |  |  |  | 施工日期 |  | <jzrq> |  |  |
| 检测依据 |  | <jcyj> |  |  |  | 检测仪器 |  | <yqxh> |  |  |
| 施工工艺 |  | 钻孔灌注 |  | 设计强度等级 |  | <sjqd> |  | 设计桩径 (mm) |  | <sjzj> |
| 设计桩长 (m) |  | <sjzc> |  | 实测桩长（m） |  | <jczc> |  | 测试日期 |  | <jcrq> |
| 大里程 <zzz> |  | 测试结果 组号 |  | 波速平均值vm (km/s) |  | 波幅平均值Am (dB) |  | 波速临界值vD (km/s) |  | 波幅临界值AD (dB) |
|  |  | <zh> |  | <sspjz> |  | <bfpjz> |  | <ssljz> |  | <bfljz> |
| 检测结果：（曲线附后） <jcbz> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：只对检测基桩的即时状态负责。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测： |  |  | 计算： |  |  |  | 复核： |  |  |  |

- <gcmc><jzmc>桩剖面波形图

<WT>type=”curve” </WT>

</Files>